金华职业技术学院修缮工程管理办法（修订）

第一章 总　则

第一条　为加强修缮工程管理，规范修缮工程的立项、审批、施工和验收等程序，提高修缮工程质量和资金使用效益，根据国家有关法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条　本办法所指的修缮工程为全校范围内（含老理工9号楼）公有设施的土木、水电、绿化、道路等维修与改造工程。

第三条　后勤管理与校园建设处是学校修缮工作的归口管理部门，负责全校修缮工程的计划、立项、组织和管理。

第四条　修缮工程分为立项修缮与零星修缮。单项工程造价在1万元及以上的为立项修缮，单项工程造价在1万元以下的为零星修缮。

第二章　项目的计划与立项

第五条　后勤管理与校园建设处根据各建筑物、设施的实际使用情况，结合各学院、部门（单位）申报的修缮申请，提出下一年度修缮计划，经处室讨论并报分管校领导审批后编制年度预算。

第六条　各学院、部门（单位）应在每年6月底前申报下一年度的立项修缮计划，未报计划的修缮项目原则上不予立项。

第七条　零星修缮项目可以由使用单位通过学校网上报修系统或微信报修平台处理。

第八条　各学院、部门（单位）应填写修缮工程申报表，写明使用用途及施工内容，并附相关图纸或资料，交由相关职能部门审核。教室、实验室改造工程由教务处审核，防盗设施增设改造工程由保卫处审核，涉及公共设施的维修改造工程由后勤处审核，并由审计处委托中介机构编制工程预算。

第九条　后勤处根据修缮工程申报表会同使用单位现场勘察论证，进一步明确施工方案及造价估算，确定为零星修缮项目或立项修缮项目。

第三章　经费的使用与管理

第十条　学校预算内修缮经费用于修缮项目的咨询、设计、施工、监理、验收及审计等支出，实行专款专用。

第十一条　修缮项目按照施工合同中的相关条款进行决算，按工程审定价结算经费。

第十二条　修缮项目实际结算费用不得超出经费预算，超过修缮项目经费预算的部分原则上不予支付。

第四章　项目的实施与管理

第十三条　已经立项的修缮工程，根据先急后缓的原则，排出立项工程施工计划并组织施工。项目施工前，如有必要，可将项目论证、规划、勘察、设计等前期工作经采购程序委托专家或社会专业机构代理，代理费用在项目经费中列支。

第十四条　立项修缮项目必须按照《金华职业技术学院采购管理办法》组织采购，确定施工单位。施工单位确定后及时签订施工合同并按合同安排施工。

第十五条　在施工过程中，项目使用部门应及时指派项目负责人做好工程监管工作，确保工程质量。

第十六条　所有修缮工程的装饰标准和材料选用必须与建筑物原有风格、校园规划和环境保护要求相符合。严格执行适用、节约、安全和美观的原则，不允许超标准装饰、改造。工程主材进场时，需要按程序报验。

第十七条　对隐蔽工程，现场代表应及时进行现场勘查、确认和验收，签署隐蔽工程验收单和工程联系单。

第十八条　修缮工程项目按合同和设计图纸、施工计划施工。如实际施工过程中需要变更施工内容，施工单位应以文字形式说明变更理由、变更概况及工程变更引起费用预算的调增、调减，现场负责人将调整预算上报审批。但整个项目费用不能超预算控制价。

第十九条　工程完工后，零星修缮项目由使用单位负责项目的验收工作；立项修缮项目由后勤处组织施工单位、使用单位及学校相关部门进行工程验收，并督促施工单位对验收中提出的问题认真及时整改，整改合格后方可通过验收。对施工质量不合格的工程，做到不验收、不结算、不交付使用。

第五章　工程审计及财务结算

第二十条　立项修缮工程，在工程竣工验收后，施工单位要及时整理相关工程资料报后勤处审核，相关资料经后勤处审批后按照《金华职业技术学院基建和修缮工程结算审计实施办法》实施审计。计划财务处根据审计报告办理财务结算。

第二十一条　零星修缮工程，在工程竣工验收后，后勤处相关人员根据学校规定对项目进行审查与核算，经后勤处审批后，报计划财务处办理财务结算。

第二十二条　立项修缮工程竣工验收合格后，所有送审的工程结算审计资料要求施工单位提供一份，在审计结束后存后勤处备查。

第六章　附　则

第二十三条　本办法由后勤管理与校园建设处负责解释。

第二十七条　本办法自公布之日起施行。

附件：1．金华职业技术学院修缮工程项目申报表

2．金华职业技术学院修缮工程管理流程

3. 零星修缮项目服务流程

4. 金华职业技术学院零星维修申请表

5. 金华职业技术学院工程类零星采购审批表

后勤管理与校园建设处

2019年5月15日

附件1：

金华职业技术学院修缮工程项目申报表

年   月   日

| 申报单位 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人及联系电话 |  | 项目概算 |  |
| 项目概况 |  |
| 申报单位意见 | 签名：（盖章） 年 月 日 |
| 项目统筹部门审批 | 签名：（盖章） 年 月 日 |
| 项目分管校领导意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：1.此表所申报的为10000元以上的修缮改造项目；2.填写项目概况时须注明改造内容； 3. 凡在下一年度修缮计划中未进行申报的项目原则上不予立项； 4. 如所申报的项目总经费超过当年预算，后勤处将根据项目先急后缓的原则分步执行；5. 审计部门凭已经签署意见的预算申报表和使用部门出具的设计图纸、项目预算等资料进行编制工程预算。

附件2：

金华职业技术学院修缮工程管理流程图

附件3：

（3000元以下）零星维修服务流程

报修方式一：通过学校后勤网站进行报修

打开后勤管理与校园建设处网站     点击“修缮服务”     点击“网上报修”

报修方式二：电话报修

拨打报修电话：82266639/9266639;15067080339/660339

报修方式三：微信报修

关注公众号“金职微后勤”     点击服务大厅     进入“金职院后勤公司报修平台”进行报修

（3000-10000元）零星维修服务流程

1. 填写申请表

各单位需要对校内房产、水电、绿化等进行维修的从后勤网站“相关附件”下载《金华职业技术学院零星维修申请表》，填写完整后经相关部门领导签字、盖章。

2. 递交申请表

将填写完整并经相关部门领导签字、盖章后的申请表递交后勤处长审批，将申请表递交到后勤管理科（西教1#419室），电话82264858。

3. 处理申请

后勤管理科根据相关规定处理申请，并在规定时间内派人进行维修或回复（如不能及时维修的项目）。

4.报修流程

打开后勤管理与校园建设处网站     点击“相关下载”    点击《金华职业技术学院零星维修申请表》     按要求填写表格内容    申请单位领导签字盖章     后勤处长审批

递交后勤管理科（西教1#419室）

（1—10万元）修缮项目服务流程

一、列入年度预算的项目流程

1.填写审批表

项目申报部门从后勤网站或校内招标采购网站“相关下载”下载《金华职业技术学院工程类零星采购审批表》，按表格内容填写完整。

2.审批

将填写完整的审批表经项目统筹部门核准，归口基建职能部门审核后即可实施项目采购。

3.报批流程

打开后勤或校内招标与采购网站     点击“相关下载”    点击《金华职业技术学院工程类零星采购审批表》      按要求填写表格内容     申报单位领导签字盖章     项目统筹部门核准     归口基建职能部门审核     递交后勤管理科实施项目采购（西教1#419室）

4.（10万元以上）修缮项目服务流程按学校招标采购管理办法执行。

二、未列入年度预算的项目流程

1.填写审批表

项目申报部门从后勤网站或校内招标采购网站“相关下载”下载《金华职业技术学院工程类零星采购审批表》，按表格内容填写完整。

2.审批

将填写完整的审批表经项目统筹部门核准    归口基建职能部门审核    财务管理部门审批     项目分管校领导审批    分管财务领导审批后方可实施项目采购。

3.报批流程

打开后勤或校内招标与采购网站     点击“相关下载”    点击《金华职业技术学院工程类零星采购审批表》       按要求填写表格内容     申报单位领导签字盖章     项目统筹部门核准     归口基建职能部门审核     财务管理部门审批     项目分管校领导审批                分管财务领导审批     递交后勤管理科实施项目采购（西教1#419室）

4.（10万元以上）修缮项目服务流程按学校招标采购管理办法执行。

修缮项目年度预算申报流程

1.填写项目申报表

项目申报部门从后勤网站“相关下载”下载《金华职业技术学院修缮项目预算申报表》，按表格内容填写完整。

2.审批

经申报单位签字、盖章     项目统筹部门审批     项目分管领导审批

3.图纸设计

申请单位委托设计单位根据要求进行项目设计并编制项目预算

4.预算审核

申请单位向审计处提供《金华职业技术学院修缮项目预算申报表》、设计图的电子稿和纸质稿，由审计处委托中介机构进行工程预算审核

5.预算申报

将经中介编制预算报告提交后勤管理科，由后勤管理科统一上报计财处，然后由计财处报市财政进行审核

6.申报时间

每年的6月—8月

7.申报流程

打开后勤网站     点击“相关下载”    点击《金华职业技术学院修缮项目申报表》     按要求填写表格内容     申请单位领导签字盖章     项目统筹部门审批     项目分管领导审批      项目设计      预算审核      预算申报

附件4：

金华职业技术学院零星维修申请表

年    月    日

| 维修地点 |  | 预计费用 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维 修 事 项 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 申报单位 意见（盖章） |  | 后勤管理与校园建设处审核意见 |  |
| 费用结 算明细 |  | 合计金额（元） |
| 使用部门 验收 |  | 后勤管理与校园建设处费用审核人 |  |

备注：1、此表适用费用在3000元－10000元的维修项目填写；2、完成维修后请及时做好验收和结算

附件5：

金华职业技术学院工程类零星采购审批表

采购编号： No.                                          年   月   日

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 经费安排（建议） | 项目概算： 万元 | 项目联系人及电话 | 工程负责人姓名（签字）: 电话: |
|  | 资金来源： |  | 工程管理员姓名（签字）: 电话: |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 预算 总价（元） |
| 预算合计 |  |
| 项目概况 |  |
| 申报单位 意见 | 采购小组成员（签字）： | 负责人（签字）： （单位盖章） |
| 项目统筹职能部门审核意见 | 签字： 年 月 日 |
| 归口基建职能部门审核意见 | 签字： 年 月 日 |
| 项目分管 校领导意见 | 签字： 年 月 日 |
| 分管财务 校领导意见 | 签字： 年 月 日 |

备注：①本表工程类零星采购是指单项10万元以下土建、实训基地建设、改造装修、修缮类等工程项目，由归口基建职能部门负责。对于列入年度预算的项目，经项目统筹职能部门核准，归口基建职能部门审核后即可实施采购；而年中临时调整或追加的，还须经项目分管校领导、财务分管校领导审批。②“申报单位意见”栏由项目使用部门填写，“项目统筹职能部门意见”栏由项目主管职能部门把关签审，“项目分管校领导意见”栏由项目统筹职能部门的分管校领导签署。③审批签署后，本表复印一份由申请单位留存（验收、报销时用），原件交归口基建职能部门存档。

# Text boxes

后勤管理与校园建设处汇总各单位修缮、改造计划

使用部门上报各项修缮项目资料，通过审批后，进行项目预算及立项，财务处和使用部门负责落实资金。

后勤处委托校招标办招施工单位

校纪检、财务、审计、资产处采购中心进行全过程监督。

后勤处牵头完成合同编制、洽谈、签订

报主管后勤副院长、财务副院长会签

学校审计处对工程竣工验收、结算进行审计、审核。

后勤、审计对工程款支付审核

院长签字审批

后勤处负责组织施工管理和牵头组织相关部门竣工验收。

财务报市财政国库局支付

后勤组织施工单位履行保修职责